达州市基础教育“网链共享计划”信息化项目

需求说明书

一、需求分析

（一）总体需求分析

达州市基础教育 “网链共享计划”信息化项目总体需求围绕 “破解教育痛点、对接政策要求、支撑全场景应用” 展开。从现实层面看，需解决城乡校际资源不均、教学模式传统等问题；从政策层面看，需严格遵循省级 “网链共享计划” 硬件标准、接口规范及数据安全法规，确保项目合规落地；从功能层面看，需通过742间直录播教室、350P 算力、地方频道升级等建设，实现 “省-市-县-校四级互通、教学质量闭环管理、资源共享常态化、教研形式多样化、AI赋能教学教研”，最终达成教育公平普惠、育人质量提升、治理效率优化的核心目标。

（二）达州市基础教育发展现状

教育规模与布局：全市现有幼儿园546所；义务教育阶段学校569所（其中：小学230所、初中85所、高完中初中部35所、九年一贯制学校210所、十二年一贯制学校9所）、普通高中47所。教育资源呈现 “城区集中、农村薄弱” 特征。

发展目标需求：根据《达州市 “十四五” 教育事业发展规划》，基本形成惠及全民的公平教育，提供更加丰富的优质教育，健全充满活力的教育体制，基本形成体系完备的国民教育体系和终身教育体系，项目建设是实现上述目标的关键举措。

（三）服务对象分析

根据达州市教育管理工作的实际情况，项目平台需涉及包含局端应用、校端应用、教育端应用、家长端等应用。

1.面向教育局。教育局管理员需实时监管设备运行（如742间教室状态）、分析教育数据（如资源使用率、学业提升率），为政策制定提供依据；市级智能物联中心实现设备 “实时监测、远程控制”，大数据子模块生成可视化报表。

2.面向学校。学校管理者需调度课程资源、审核统计教学成效、组织主播开展直播教学业务交流培训、接收教师阶段性教学总结和跟学效果调研等，确保项目落地见效。

3.面向教师。骨干教师需便捷的直播推流、课程录制工具；学区中心校教师需教研协作平台（如集体备课、成果分享）；网点学校教师需教学评价反馈与专业成长支持（如 AI 课堂观察报告）。直录播设备支持 “教 - 录 - 播 - 互动” 一体化操作，网络教研平台每学期开展线上研讨。

二、建设目标

到 2025 年底，依托 “四川云教” 省级平台，全面建成覆盖达州市城乡全域、纵向贯通 “省 — 市 — 县 — 校” 四级的基础教育 “网链共享” 体系。通过直录播教室标准化建设、地方频道深度对接、资源中心集约化运营、网络教研常态化开展全覆盖，实现优质教育资源共享 “常态化”、教育公平水平 “显著化”、课堂教学质量 “整体化” 提升，为达州市基础教育优质均衡发展奠定坚实的信息化基础。​

（一）基础设施与平台建设：筑牢网链共享硬件根基​

1.直录播教室全域覆盖​

建成 742 间标准化直录播教室，覆盖达州市4所引领学校建设直（录）播班级12个、46 所义务教育学区中心校和 46 所普通高中网点学校直（录）播班级730个，确保所有教室实现 “班班能看优质课、校校能通直播流”，直播带宽稳定达 100M / 班，录播分辨率不低于 1920×1080。​

2.地方频道深度对接省级平台​

四川云教达州频道全面完成与 “四川云教” 省级平台的技术对接，重点实现三大功能：一是统一身份认证，调用省级单点登录接口，确保市县校三级用户（教师、学生）账号互通、一次登录全域使用；二是课程与资源同步，实现省级优质课程资源实时下沉、市级特色课程主动上传（资源同步时延≤30分钟）；三是设备监控与管理，通过市级智能物联中心对接省级设备管理接口，实时上报730间教室设备状态（开机率、故障信息），支持远程参数调节与故障预警，实现 “省 — 市 — 县 — 校” 四级设备可视化管理。​

3.课堂互动高效

实现主播教室与接收教室的实时音视频互动，支持 1 个主播教室对接10个及以上接收教室，抗30% 丢包率，确保远程课堂互动流畅；配套互动教学录制系统，实现互动过程全量录制（MP4 格式，1080P 分辨率），支持课后回放点播。

（二）优质资源与教研成效：构建资源教研共生生态​

1.课程资源库集约化建设​

建成涵盖义务教育 1-9 年级、普通高中 1-3 年级主要学科（语文、数学、英语、物理、化学等科目）的全学段课程资源库，资源类型包括直播课程、录播课程、教案、课件、习题等。其中，每年新增优质课程资源≥2000 节，录播课程均支持 “教师 + PPT + 板书” 三画面点播；课程需通过 AI 资源审核（视频质量、内容合规）自动生成AI分析报告，专家评审双重把关后，遴选纳入省级优质资源库互通共享，满足薄弱学校差异化教学需求。​

2.网络教研常态化开展​

以市级教学联盟为单位，建立 “领军学校牵头、引领学校协同、网点学校参与” 的教研机制：每学期组织线上联合教研，聚焦 “重难点教学突破、远程互动技巧” 等主题开展专题研讨；每学期开展线下研讨，汇总形成可复用的教研成果（含教学案例、课件、培训视频），所有成果上传至地方频道教研资源专区，供全市教师免费下载使用，推动教研经验从 “单点突破” 向 “全域辐射”。​

3.AI 赋能教师专业成长​

依托 不小于350P 算力支撑，部署 AI 教学行为分析系统，对上传至达州频道（平台）直播 / 录播课程进行AI课程分析，生成包含 “S-T曲线、教师讲授时长占比、课堂行为时序、教学知识点、课堂结构、问题分析” 等维度的课堂观察报告；同时，通过分析学生活跃度与专注度度，为教师提供 “教学改进建议”，助力教师教学能力提升 ，打造一支适应网链共享模式的高素质教师队伍。​

（三）教学应用与育人质量：推动教育公平提质增效​

1.联盟双师课堂普及应用​

市级义务教育学校教学联盟以 “录播互动为主、直播补充为辅”，学区中心校录制优质课程后，通过地方频道推送至网点学校，网点学校组织学生观看；市级普通高中教学联盟以 “同步直播为主、录播为辅”，引领学校每天开展同步直播课程，网点学校通过直录播设备实时接收。​

2.教学评价反馈闭环

建成教学评价反馈系统，覆盖教师端（教学目标达成度、互动效果等 5 维度评价）、学生端（课程满意度、内容易懂性反馈）、监管端（区域数据统计分析），评价数据生成报表，形成 “教学实施 - 评价反馈 - 优化提升”闭环。

三、建设内容

（一）四川云教达州频道升级服务

1.智能物联系统

实现所有直录播设备的注册、状态监测与远程控制，支持设备开机/关机、摄像头角度调节、麦克风音量控制等操作，设备运行数据（如开关机状态、故障信息、IP 地址、MAC 地址）实时上传。建立设备台账管理模块，记录设备厂家名称、型号、编号、所属学校、教室名称等信息，与省级平台 “查询设备概要信息”“查询设备实时信息” 接口联动，支持按学校、设备状态、厂家等维度筛选查询，确保设备数据全省一致。

2.教学评价反馈系统

教学评价：课后通过系统提交对主播教师的教学评价，教学评价内容可根据不同阶段和学科自定义，评价维度包括教学目标达成度、互动效果、内容设计，支持上传文字建议，评价数据实时同步至市级教育局监管模块。

满意度评价：通过课堂二维码或账号登录，提交课程满意度反馈（如内容易懂性、互动参与度），系统自动生成学生评价反馈统计报表。

教育局监管端：汇总区域内课程评价数据，按学校、学科、教师维度生成分析报告，对评价低于阈值的课程启动整改流程，符合《四川省基础教育 “网链共享计划” 建设与应用指南（试行）》中 “教学质量评价” 要求。

3.AI 资源审核系统

视频质量检测：课例视频完整度（如每堂课视频资源小于20分钟）、课例规范性（如出现长时间黑屏、无声音等情况），不符合要求的资源标记为 “待整改”。

内容合规筛查：创建并联动敏感词库，筛查课程中的敏感词汇，支持自定义敏感词库，筛查结果同步至管理员审核界面，审核通过后方可上线。

资源热度分析：统计课程点播量、下载量、停留时长，生成 “优质资源排行榜”，为资源推荐提供依据。

4.联盟管理

联盟创建与维护：创建市级义务教育与普通高中教学联盟，配置领军学校、引领学校、网点学校关系，同步至省级平台 “查询网链 - 学校关系信息” 接口，确保与省级网链体系一致。

基础数据同步：通过省级平台接口（查询区域、学校、学段、学科、教材版本信息）获取基础数据，保障全市基础数据与省级平台一致性；按要求上报地方频道信息（如直播课程、教研活动）至省级平台。

5.体系对接

省级接口对接：实现统一身份认证（调用省级单点登录接口）、基础数据接口（同步区域、学校、学科等数据）、数据上报接口（业务统计、设备信息、课程信息），严格遵循省级平台接口参数与加密要求。

地方接口提供：提供优质课程接收接口（接收省级平台下发优质课程）、课表数据接口、教研数据接口，支持省级平台调用；实现业务数据集成，确保省级与地方频道数据实时共享。

6.互动教学录制系统

支持主播与接收教室远程互动教学过程录制，录制格式为 MP4，分辨率不低于 1920×1080，音视频同步，录制文件自动上传至四川云教省级平台或地方频道资源中心，支持点播回放，符合《四川省基础教育 “网链共享计划” 建设与应用指南（试行）》中 “资源建设” 要求。

7.互动系统

实现主播与接收教室实时音视频互动，支持多路互动（1 个主播教室对接10 个及以上接收教室），网络传输抗 30% 丢包率，延迟≤100ms，符合《“网链共享计划” 直录播教室建设指南》中互动功能标准。

8.系统升级

资源中心升级：支持教师、PPT、板书三画面点播模式，点播页面显示课程主题、教师信息、教材版本、附件（教案、课件）。

直播系统升级：支持三画面直播，集成 AI 智能分析功能，开放接口接入已建录播 AI 评分数据，支持按评分排名展示课程。

（二）引领学校、学区中心校和网点学校直录播设施建设

设备配置：引领学校12间直录播教室按方案一配置（不含智慧黑板），学区中心校454间直录播教室按方案一配置。网点学校276间教室按方案三配置。

- 直录播教室（方案一）

| 序 号 | 设备 分类 | 设备名称 | 功能说明 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制 设备 | 录播主机 | 音视频信号采集、处理、传输、控制、自动导播、存储及与其它录播主机互动。 | 1 | 台 |
|  |  | 导播功能 | 录播管理和控制。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频 设备 | 教师摄像机 | 拍摄教师上课视频画面、自动跟踪教师。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生摄像机 | 拍摄学生上课视频画面、自动跟踪学生。 |  |  |
|  |  | 全景摄像机 | 拍摄教师和学生上课全景视频画面。 |  |  |
| 3 | 音频 设备 | 音频处理器 | 处理录制、互动时的混音以及音频效果处理。 | 1 | 台 |
|  |  | 麦克风 | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 | 1 | 套 |
|  |  | 无源壁挂音箱 | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 | 1 | 对 |
| 4 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 | 显示教学课件。如副屏采用板书采集模式，智慧黑板需提供板书画面的输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示 设备 | 液晶电视 1 | 高清电视机，显示主播教师或互动的学生（教师）。吊装方式安装，水平及俯仰角度可调。 | 1 | 台 |
| 6 | 配套设 备软件 | 互动辅助设备 | 运行客户端互动教学软件。 | 1 | 台 |
|  |  | 千兆交换机 | 为教室设备提供网络连接。 | 1 | 台 |

2.直录播教室（方案三）

| （三）算力租赁及网络服务 序号 | 设备 类别 | 设备 名称 | 功能 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播设备 | 一体化录播 设备 | 音视频信号采集、处理、传输、控制及与其它录播主机互动。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频设备 | 麦克风 | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 | 台 | 1 |
|  |  | 有源壁挂 音箱 | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 | 对 | 1 |
| 3 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 | 显示教学课件或板书采集设备的输出。 | 台 | 1 |
| 4 | 其他设备 | HDMI采集 设备 | 采集电脑或智慧黑板音视频信号并输入录播主机 | 个 | 1 |

一是提供总共不小于350P算力支撑服务3年，满足网链共享计划教学教研AI智能分析需求。具体包括全市每天近2700堂课课程语音包进行AI分析，视频资源语义分析、敏感字词筛查等，课堂视频教学行为识别、理解师生动作、手势等分析，主播教学板书检测、板书内容识别和提取。二是提供人工智能服务器组网托管服务、不小于350P算力服务。三是提供“四川云教达州频道”（系统）上下行对等带宽，带宽值不低于 5Gbps。

（四）建设周期

拟定项目建设期共60天，软件平台部署和742个直录播教室设备安装调试50天，平台试运行10天。

三、总体设计方案

（一）建设原则

达州市基础教育“网链共享计划”信息化项目作为采用“市县一体化”架构的达州市城市大脑的行业子脑，项目建设需要综合考虑各方面因素，建设遵循以下原则：

1.统一标准，兼容开放。严格遵循《四川省基础教育 “网链共享计划” 建设与应用指南（试行）》等文件中的技术标准与接口规范，确保系统与省级平台、其他地方频道兼容；采用开放架构，预留接口，支持后续功能扩展与第三方系统集成。

2.整合资源，数据共享。整合达州市现有教育资源平台功能，避免重复建设；建立数据共享机制，实现省市平台、学校系统间数据交互，确保基础数据、资源数据、应用数据实时共享，符合 “构建分布式网络共享体系” 的要求。

3.实用可靠，智慧高效。聚焦教学教研核心需求，系统功能设计贴合实际应用场景（如教学评价），确保实用易用；采用成熟技术（如 MQTT、AI 识别），保障系统稳定运行；通过算力建设与智慧应用，提升教学教研效率与质量。

4.安全合规，分级保障。按三级等保要求建设系统，落实网络安全、数据安全责任，采用加密、备份、权限控制等措施，保障数据传输与存储安全；遵循 “谁主管谁负责、谁提供谁负责” 原则，分级落实安全责任，符合《四川省基础教育 “网链共享计划” 实施方案》中 “强化安全责任” 要求。

（二）设计方案

1.四川云教达州频道建设

根据省级要求对四川云教达州频道升级建设，在升级改造前，对达州市现有 “三个课堂” 系统进行全面调研，评估系统功能（直播、点播、资源管理等）、性能（并发访问量、直播延迟）、数据现状（现有资源数量、用户规模）等，梳理系统存在的问题（如直播画面单一、资源审核效率低），形成调研评估报告，为升级改造提供依据。

根据省厅四川省基础教育优质资源远程共享体系框架定义要求，调研现有软件系统模块和基础数据架构，梳理地方频道数据库结构、基础数据字段、业务数据

（1）系统架构升级

采用 “云—边—端” 架构对现有系统进行升级，具体如下：

云端：依托达州市政务云，部署四川云教达州频道的核心模块（直播/点播、资源中心、联盟管理、智能物联中心等），实现资源集中管理、数据统一存储、业务协同处理。

边缘端：在学校部署边缘计算节点（如录播主机），负责课堂音视频采集、本地录制、实时互动等功能，减少云端数据传输压力，降低直播延迟。

终端：包括教师终端（电脑、智慧黑板）、学生终端（教学一体机、平板电脑、PC），支持多终端访问平台，满足不同场景下的使用需求。

（2）体系对接

强化与省级平台、市级现有系统的数据互通与业务协同，打破数据壁垒，实现 “上下联动、左右协同”。

与省级平台对接

统一身份认证对接：实现与省级平台统一身份认证，市级平台用户（教师/学生/管理员）通过省级账号密码登录后，自动同步用户基础信息（姓名、所属学校、角色）与权限，无需重复注册；支持 “省级账号 + 市级密码” 双因子认证，保障账号安全。​

基础数据同步对接：按日同步省级平台基础数据，包括区域数据（新增/变更行政区域）、学校数据（新增/撤并学校）、学段学科数据（新增课程标准）、教材数据（新增教材版本），同步时间窗口为每日凌晨 2:00-4:00；建立数据同步校验机制，若数据不一致（如学校名称变更），自动生成差异报告并推送至管理员。​

业务数据上报对接：按省级要求每日上报市级业务数据，包括直播课程数据（课程名称、主讲教师、观看人数）、资源数据（新增资源数量、资源类型分布）、设备运行数据（直录播设备在线率、故障次数）；数据上报通过加密传输，确保数据安全；省级平台反馈的数据校验结果，系统自动接收并提示管理员处理异常数据。

与市级现有系统对接

一是与智慧教育公共服务平台对接。开放API接口，同步平台用户数据（教师/学生账号）、教学资源数据（现有课程视频、教案），避免资源重复上传；对接学业测评数据，将学生考试成绩、综合素质评价数据导入云教频道，为学情分析提供数据支撑。​二是与教育管理信息系统对接。同步学校班级数据（班级名称、学生名单）、教师任课数据（教师任教年级/学科），确保云教频道中班级、任课信息与实际一致；对接教师考核数据，将教师在云教频道的直播课时、教研参与情况同步至考核系统，作为教师年度考核依据。

（3）联盟管理

围绕 “网链联盟” 建设需求，构建覆盖 “领军学校—引领学校—中心校—网点校”的层级管理体系，实现联盟教学、教研全流程管理。

（4）互动系统

聚焦“双师互动课堂” 需求，构建低延迟、高稳定的互动教学系统，支持多教室协同教学。

（5）互动教学录制系统

实现互动教学全过程自动化录制，生成多视角、可点播的教学视频，满足课后复习、教研复盘需求，

（6）智能物联平台

平台提供物联协议，能够构建覆盖 730间直录播教室设备的智能监控与管理体系，实现设备 “状态可视、故障预警、远程控制”，降低运维成本，

（7）教学评价反馈系统

构建 “学生评价、接收老师评价、AI评价” 三维教学评价体系，实现教学质量动态监测与持续改进，

（8）资源审核系统

依托 AI 技术实现对云教频道所有教学资源的自动化审核，结合人工复核，提升审核效率与合规性。

2.直录播设备建设

为2所引领学校、46所学区中心校和46所网点学校建设直录播设施。引领学校12间直录播教室按方案一配置（不含智慧黑板），学区中心校454间直录播教室按方案一配置。网点学校276间教室按方案三配置。

- 直录播教室（方案一）

| 序 号 | 设备 分类 | 设备名称 | 功能说明 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制 设备 | 录播主机 | 音视频信号采集、处理、传输、控制、自动导播、存储及与其它录播主机互动。 | 1 | 台 |
|  |  | 导播功能 | 录播管理和控制。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频 设备 | 教师摄像机 | 拍摄教师上课视频画面、自动跟踪教师。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生摄像机 | 拍摄学生上课视频画面、自动跟踪学生。 |  |  |
|  |  | 全景摄像机 | 拍摄教师和学生上课全景视频画面。 |  |  |
| 3 | 音频 设备 | 音频处理器 | 处理录制、互动时的混音以及音频效果处理。 | 1 | 台 |
|  |  | 麦克风 | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 | 1 | 套 |
|  |  | 无源壁挂音箱 | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 | 1 | 对 |
| 4 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 | 显示教学课件。如副屏采用板书采集模式，智慧黑板需提供板书画面的输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示 设备 | 液晶电视 1 | 高清电视机，显示主播教师或互动的学生（教师）。吊装方式安装，水平及俯仰角度可调。 | 1 | 台 |
| 6 | 配套设 备软件 | 互动辅助设备 | 运行客户端互动教学软件。 | 1 | 台 |
|  |  | 千兆交换机 | 为教室设备提供网络连接。 | 1 | 台 |

2.直录播教室（方案三）

| 3.算力租赁及网络服务 序号 | 设备 类别 | 设备 名称 | 功能 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播设备 | 一体化录播 设备 | 音视频信号采集、处理、传输、控制及与其它录播主机互动。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频设备 | 麦克风 | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 | 台 | 1 |
|  |  | 有源壁挂 音箱 | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 | 对 | 1 |
| 3 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 | 显示教学课件或板书采集设备的输出。 | 台 | 1 |
| 4 | 其他设备 | HDMI采集 设备 | 采集电脑或智慧黑板音视频信号并输入录播主机 | 个 | 1 |

一是提供总共不小于350P算力支撑服务3年，满足网链共享计划教学教研AI智能分析需求，并生成评价报告。具体包括全市每天近2700堂课课程语音包进行AI分析，视频资源语义分析、敏感字词筛查等，课堂视频教学行为识别、理解师生动作、手势等分析，主播教学板书检测、板书内容识别和提取。二是提供人工智能服务器组网托管服务。三是提供“四川云教达州频道”（系统）上下行对等带宽，带宽值不低于 5Gbps。

五、项目建设请单

| 一、引领学校、学区中心校录播设备建设（方案一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备 分类 | 设备名称 |  | 功能说明 |  | 数 量 | 单位 |
| 1 | 控制 设备 | 录播主机 |  | 音视频信号采集、处理、传输、控制、自动导播、存储及与其它录播主机互动。 |  | 468 | 台 |
|  |  | 导播功能 |  | 录播管理和控制。 |  | 468 | 套 |
| 2 | 视频 设备 | 教师摄像机 |  | 拍摄教师上课视频画面、自动跟踪教师。 |  | 468 | 套 |
|  |  | 学生摄像机 |  | 拍摄学生上课视频画面、自动跟踪学生。 |  |  |  |
|  |  | 全景摄像机 |  | 拍摄教师和学生上课全景视频画面。 |  |  |  |
| 3 | 音频 设备 | 音频处理器 |  | 处理录制、互动时的混音以及音频效果处理。 |  | 468 | 台 |
|  |  | 麦克风 |  | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 |  | 468 | 套 |
|  |  | 无源壁挂音箱 |  | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 |  | 468 | 对 |
| 4 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 |  | 显示教学课件。如副屏采用板书采集模式，智慧黑板需提供板书画面的输出。 |  | 454 | 台 |
| 5 | 显示 设备 | 液晶电视 1 |  | 高清电视机，显示主播教师或互动的学生（教师）。吊装方式安装，水平及俯仰角度可调。 |  | 468 | 台 |
| 6 | 配套设 备软件 | 互动辅助设备 |  | 运行客户端互动教学软件。 |  | 468 | 台 |
|  |  | 千兆交换机 |  | 为教室设备提供网络连接。 |  | 468 | 台 |
| 二、网点学校（普通高中）录播设备建设（方案三） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备 分类 | 设备名称 |  | 功能说明 |  | 数 量 | 单位 |
| 1 | 录播设备 | 一体化录播 设备 |  | 音视频信号采集、处理、传输、控制及与其它录播主机互动。 |  | 276 | 台 |
| 2 | 音频设备 | 麦克风 |  | 采集教师讲课、学生发言和多媒体设备等声音。 |  | 276 | 台 |
|  |  | 有源壁挂 音箱 |  | 输出互动教室和本教室多媒体电脑的声音。 |  | 276 | 对 |
| 3 | 交互式 多媒体 | 智慧黑板 |  | 显示教学课件或板书采集设备的输出。 |  | 276 | 台 |
| 4 | 其他设备 | HDMI采集 设备 |  | 采集电脑或智慧黑板音视频信号并输入录播主机 |  | 276 | 个 |
| 服务类型 |  |  | 服务内容 |  | 服务周期 |  |  |
| 不小于350P 算力服务 |  |  | 提供 GPU 集群算力约66台（1）单卡算力服务指标：单卡显存≥32G、显存类型为GDDR6x，CUDA数量≥14592个，核心频率≥2.2GHz，位宽≥384bit，带宽≥1TB/s，FP16≥80TFLOPS，总线接口≥PCI-E 4.0，同时搭载涡轮散热器。 （2）单节点GPU性能：单节点需提供8张卡、单节点提供显存≥256GB、单节点FP16计算性能≥5PFLOPS（FP16+INT8混合精度），支持 Tensor Core加速，适用于深度学习、视频渲染，能够为图形处理、深度学习等任务提供强大的计算支持。 （3）提供网链共享计划教学教研AI智能分析需求，并生成评价报告。 |  | 3年 |  |  |
| 服务器组网及 AI 服务器托管 |  |  | 服务器组网服务费（组网设备包含交换机，防火墙，）；提供 AI 服务器托管（含机房空间、电力供应、散热、安全防护）服务。 |  | 3年 |  |  |
| 市级主干网络 5Gbps 带宽 |  |  | 租赁 5Gbps 上下行对等互联网带宽保障四川云教达州频道（平台）数据传输，确保730间教室直播、互动教研、数据传输稳定；提供带宽监控与故障快速响应服务（2 小时内恢复） |  | 3年 |  |  |